-Compte rendu de la semaine du 30/08/2021 au 03/09/2021 :

Conception du MCD, MLD, MPD.

Conception du dictionnaire de données.

Pour le maquettage, finalisation des usersstories, usecases, diagramme d’activité, de séquence, d’objets et de classes.

Conception de deux 2 mockup, seront finis d’ici dimanche.

Décision de la techno utilisée : nodejs, react, mysql, jquery et essai sur python.

Des difficultés ont été éprouvées sur le maquettage en général.

-Compte rendu de la semaine du 05/09/2021 au 12/09/2021 :

Les 2 mockup sont terminés, nous avons tranché entre les 2 sur ce que nous conserverons pour l’appli finale.

Fin des test techniques.

Début de la production.

Nous estimons être dans les 55%, nous avons eu des difficultés en production, et nous avons perdu du temps, et suite à ce retard nous estimons que d’ici mercredi soir l’appli n’aura pas les fonctionnalités suivantes :

.La géolocalisation

.La messagerie

.La validation par l’admin des trajets proposés ,idem pour l’évaluation

.La validation du positionnement d’un membre sur un trajet proposé par un autre membre.

.Le système d’évaluation

-Compte rendu de la semaine du 13/09/2021 au 19/09/2021 :

La production a bien été terminée, au final pas mal de fonctionnalités ont été sabrées de l’appli , ainsi que le visuel, peu soigné…mais le principal est fonctionnel : proposer un trajet et accéder aux trajets